В Нагатинский районный суд г. Москвы

Истец: Афанасьев Егор Сергеевич,

проживающий по адресу: г. Москва,

ул. Генерала Белова, д. 40, кв. 12

тел: +7(999)888-76-54

Ответчик: ООО «Мистер-Строй»

Юридический адрес: 129075, г. Москва,

Зимний бульвар, д. 36

ИНН 25647389054

Государственная пошлина: истец освобожден

от уплаты государственной пошлины,

на основании ч. 3 ст. 17 Закона

«О защите прав потребителей»

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей»,

иск подается в суд по месту жительства истца

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании денежных средств по договору подряда на выполнение работ,

неустойки (пени) за нарушение установленных сроков выполнения работы

и о возмещении судебных расходов

28 июля 2019 года истец Афанасьев Е.С. (далее по тексту – Заказчик) заключил с ответчиком ООО «Мистер-Строй» (далее по тексту – Исполнитель) договор подряда № 14 на выполнение ремонтно-отделочных работ (далее по тексту – Договор).

В соответствии с условиями Договора, Заказчик внес оплату за предложенные Исполнителем работу и стройматериалы на общую сумму 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей, что подтверждается:

- квитанцией серия ВС № 0024 от 28 июля 2019 года на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей – предоплата за работу;

- квитанцией серия ВС № 0028 от 01 августа 2019 года на сумму 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей – предоплата за материалы.

Согласно п.п. 2.8. п. 2 Договора Исполнитель взял на себя обязательство выполнить ремонтные работы в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента начала работ в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Согласно Приложению № 1 к Договору, дата начала работ – 06 августа 2019 года, а крайняя дата их выполнения – 25 августа 2019 года.

В соответствии с условиями Договора (п. 4) выполненные работы принимаются Заказчиком согласно смете по Акту приемки-сдачи выполненных работ, подписываемому Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ.

До настоящего времени ремонтные работы не выполнены.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О защите прав потребителей» (далее по тексту – Закон),  Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Согласно ч. 1 ст. 28 Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ч. 4 ст. 28 Закона при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также             о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом            1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению                в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

24 мая 2020 года Заказчиком в  адрес  ООО «Мистер-Строй» направлено претензионное письмо с требованием в  десятидневный срок произвести возврат Заказчику денежной суммы, уплаченной по Договору, в связи с отказом Заказчика от его исполнения.

С момента направления претензионного письма прошло более одного месяца, однако никакого ответа на него в адрес Заказчика и его представителя не поступило, Исполнитель  никакие денежные средства на расчетный счет Заказчика не перечислил, требования претензионного письма Исполнителем проигнорированы.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Расчет размера неустойки (пени) произведен следующим образом:

Сумма задолженности: 134 000 руб.;

Период просрочки: с 26.08.2019 по 02.07.2020 - 386 (дней)

3% (в день) = 134 000 Х 3 : 100 = 4020 руб.

Размер неустойки за 386 дней = 4020 Х 386 = 1 551 720 руб.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

С учетом требований Закона, исходя из общей цены заказа, составляющей 134 000 рублей (40 000 + 94 000), истец снижает размер неустойки до 134 000 рублей.

Согласно ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Истец понес расходы по оплате услуг представителя в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Данная сумма является более чем разумной и обоснованной, поскольку включает в себя объемный перечень юридических услуг, оказанных истцу: осуществление досудебной стадии урегулирования спора - подготовку и направление ответчику претензионного письма, составление искового заявления и подача его в суд с приложением для ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, -

П Р О  Ш У:

Взыскать с ответчика – ООО «Мистер-Строй», в пользу истца – Афанасьева Егора Сергеевича:

-  денежную сумму в размере 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей - в счет возврата оплаты, произведенной по договору подряда № 14 на выполнение ремонтно-отделочных работ от 28 июля 2019 года;

-  денежную сумму в размере 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей – в счет выплаты неустойки (пени) за нарушение установленных сроков выполнения работ;

- денежную сумму в размере 5000 (пять тысяч) рублей – в счет возмещения расходов, понесенных истцом на оплату услуг представителя по подготовке претензионного письма, искового заявления, а также по представлению интересов истца в судебном разбирательстве по настоящему гражданскому делу;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- квитанция с описью об отправке копий иска с приложением ответчику;

- выписка из ЕГРЮЛ на ответчика;

- копия договора подряда № 14 от 28 июля 2019 года;

- копия приложения № 1 к договору подряда;

- копии квитанций об оплате;

- копия претензии с подтверждением отправки ответчику

«____» ___________ 20_____ года

Истец:                                                         Афанасьев Е.С.

_________________________________________________________________________________

Коллегия адвокатов города Москвы «Адвокаты на Дубровке» не несет ответственность за последствия от использования вами готовых исковых заявлений, ходатайств и иных документов, скачанных с сайта https://kollegiya-advokaty.ru. Адвокаты нашей коллегии могут повысить вероятность принятия вашего иска к производству судом посредством проведения правовой экспертизы готового искового заявления. Стоимость правовой экспертизы – 1000 рублей. Стоимость ведения адвокатом вашего дела в суде узнавайте по телефонам: +7(499)964-55-22; +7(901)5555-022